## Slide 1
萬能科技大學 企業管理系 ｜ 11501 企業資源規劃 (ERP)
第 15 週：ERP 系統導入方法論與系統評選
五大導入生命週期 ✕ 關鍵成功因素 CSF ✕ 變革管理
班級：進企四系4甲 ｜ 時間：週四 16:20 ~ 17:50 (電腦教室)
授課教師：邱俊維 博士 ｜ ★ 考取 AI 賦能 ERP 或相關證照直接加分！

## Slide 2
學習目標
進企四系4甲 ｜ 第 15 週
本週核心學習目標
• 掌握 ERP 導入五大生命週期 (準備 ➔ 藍圖 ➔ 實現 ➔ 上線 ➔ 維運)
• 剖析 ERP 專案關鍵成功因素 (CSF) 與失敗風險成因
• 掌握三大系統切換策略 (大爆炸 Big Bang vs 階段切換 vs 平行運作)
• 理解組織變革管理 (Change Management) 克服員工抗拒之策略
💡 關鍵提點：三分技術，七分管理，十二分資料！導入成敗關鍵在人與管理！

## Slide 3
痛點破冰
進企四系4甲 ｜ 第 15 週
課堂痛點破冰：為什麼超過 40% 的 ERP 導入失敗？
• 花費數千萬採購世界頂級 ERP，為什麼最後卻落得上線失敗？
• 失敗主因從來不是軟體程式寫錯，而是：
• 1. 高階主管未全程承諾支持，部門主管各自角力杯葛
• 2. 員工習慣原有舊做法，抗拒變革，甚至私下繼續用 Excel 記帳
• 3. 主檔資料未落實清洗，垃圾進垃圾出 (Garbage in, Garbage out)
• 4. 過度客製化，破壞了 ERP 原本內建的最佳實踐流程 (Best Practices)！
💡 關鍵提點：客製化越多，未來系統升級與維護成本就越高！

## Slide 4
導入階段
進企四系4甲 ｜ 第 15 週
ERP 導入標準生命週期五大階段
• 1. 專案準備 (Project Preparation)：成立專案小組、明確目標與預算
• 2. 企業藍圖 (Business Blueprint)：流程差異分析 (GAP Analysis)、定義未來流程
• 3. 系統實現 (Realization)：系統參數設定、客製化開發、單元與整合測試
• 4. 最後準備 (Final Preparation)：終端使用者教育訓練、主檔與期初資料轉檔
• 5. 正式上線與維運 (Go-Live & Support)：系統切換、現場指導與持續優化
💡 關鍵提點：五大階段按部就班，是大型企業 ERP 上線成功的定海神針！

## Slide 5
切換策略
進企四系4甲 ｜ 第 15 週
系統切換三大策略對比
• 1. 大爆炸直接切換 (Big Bang / Direct Cutover)：某特定日舊系統全停、新系統全面上線。工期短成本低，但風險最高！
• 2. 階段式切換 (Phased Approach)：按模組或分公司分批上線。風險分散，但需建立過渡期介面。
• 3. 平行運作 (Parallel Run)：新舊系統並行記帳一段時間。最安全穩健，但員工工作量倍增。
💡 關鍵提點：企業應依自身承受風險之能力與資源選擇最適合的切換策略！

## Slide 6
實機任務
進企四系4甲 ｜ 第 15 週
Antigravity 任務：系統導入方法論 - 痛點訪談轉 TO-BE 系統規格書 (SRS)
🏢 企業情境：顧問導入 ERP 成功關鍵在於從現況 (AS-IS) 差距分析 (Gap Analysis) 轉化為目標 (TO-BE) 系統需求規格書。本週使...
🤖 AI 指引：你是一位資深 ERP 導入顧問。使用 Antigravity 讀取 interview_transcript.txt 中的各部門痛點訪談，進行 ...
📦 產出交付：srs_specification.md (存放於專案目錄)
🎯 實作驗收：解壓 Week15_Antigravity_Project.zip ➔ 執行 starter.py ➔ verify.py 驗收通過
💡 電腦教室實戰：一人一機下載 Week15_Antigravity_Project.zip，動手做出真正可運行的產出！

## Slide 7
證照考點
進企四系4甲 ｜ 第 15 週
ERP 專業核心考點解析
• 考點 1：高階主管全力支持與承諾 (Top Management Support) 為公認首要 CSF
• 考點 2：大爆炸切換 vs 階段切換之優缺點比較為高頻問答與選擇題
• 考點 3：標準化軟體與客製化 (Customization) 之權衡原則
• 考點 4：終端使用者教育訓練不足為導致系統上線抗拒的主因
💡 關鍵提點：請進入教學平台完成第 15 週隨堂快測！